附件1：总务处/后勤集团国拨资金修缮工程管理流程图

编制修缮计划草稿和修缮工程概算

修缮计划草稿报总务处审核

校长办公会审批

工程设计

招标与采购管理中心负责组织招标

工程管理部与施工单位签订工程合同

工程管理部安排工程管理（大、中型项目委托监理），用户单位参与监督

工程完工后，工程管理部组织监理单位（如委托）、使用单位、运行管理单位及施工单位进行竣工验收

按验收意见整改

否

验收合格办理验收手续

是

施工单位报工程结算及内业

工程管理部审核

按审核意见修改

否

是

工程结算、工程内业、招投标资料移交学校审计处审计

工程内业等相关资料移交校档案馆