总务处/后勤集团自筹经费改造工程管理风险防控图

收到《自筹经费改造申请表》并审批通过

- 1. 组织设计单位进行充分的现场踏勘:

- 2.对类似工程案例进行调研，借鉴成熟的经验及做法;

- 3.邀请相关领域专家对改造方案进行评审论证，保证方案合理可行。

- 1. 方案设计脱离现场实际情况，导致过度改造造成浪费;

- 2. 改造方案不合理，不能满足改造需求，无法达到预期效果

方案设计

风险点

防控措施

- 组织造价咨询公司进行详细的现场踏勘，充分了解设计意图。

- 委托第三方造价咨询机构进行工程量清单复核；

- 邀请技术专家对招标文件进行充分的评审论证。

- 招标工程量清单缺项、项目特征描述不符及工程量偏差；

- 招标文件技术需求不准确、不完整，不能准确反映采购意图。

工程发承包

风险点

防控措施

- 主要材料质量偏差大；

- 材料暂估价和专业工程暂估价确定不合理；

- 现场工程变更随意；

- 隐蔽工程检查不到位；

- 分部分项工程验收不到位。

- 1.建设方、使用方、施工方和监理方共同进行材料认质、认价，签字并存档。达到招标要求的通过招标确定。

- 2.严格履行工程变更程序，逐级审批，存档备查；

- 3.隐蔽工程及分部分项工程验收须由监理方和建设方代表签字，并留有影像资料。

工程实施

风险点

防控措施

- 工程分项、工程量、计价依据等核定不准确；

- 变更项清单组价不合理。

- 工程管理部安排专业工程师，对工程分项、工程量、计价依据等审核，并签字确认；

- 竣工结算书需经工程管理部部长、主管副处长和总务处处长审核并签字；

- 建设方审核完成后，报校审计处进行工程审计。

竣工结算

风险点

防控措施

- 1.承包人不能按约履行质量保修义务；

- 1.建设方委托第三方进行质量问题修复，修复费用从承包人质量保证金中扣除；

- 2.建设承包人质量服务评价体系，对于履约不力的承包人，建议招标与采购管理中心将其列入招标采购限制名单。

质量保修

风险点

防控措施